Video Downloader

网页视频探测与下载软件

完整开发设计、实施计划与验收规范

版本：v1.2
日期：2026-09-02
适用对象：产品负责人、架构师、开发工程师、测试工程师、发布工程师

# 0. 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | Video Downloader - 完整开发设计、实施计划与验收规范 |
| 文档版本 | v1.2 |
| 状态 | 实施冻结基线 |
| 技术基线 | .NET 10 / C# / WPF / WebView2 / CDP / HttpClient / SQLite / FFmpeg |
| 适用平台 | Windows 10/11 x64（首版）；Windows Server 不作为桌面客户端目标 |
| 设计目标 | 浏览器内探测用户有权访问的非 DRM 视频资源；重点兼容 YouTube/Bilibili/抖音/TikTok + 通用网站，并提供可恢复、可追踪、可降级的下载能力 |
| 非目标 | 不提供 DRM 绕过、付费授权绕过、账号权限绕过、系统级中间人解密抓包 |

## 0.1 修订记录

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-02 | 在原始开发框架基础上收敛架构边界，补齐 RequestContext、双探测源、MediaAggregator、状态机、验收标准与代码样例。 |
| v1.1 | 2026-09-02 | 修正并冻结双源去重、RequestContext 生命周期、HTTP 客户端/Cookie 隔离、Range/If-Range 续传、FFmpeg 取消、DRM 判定、日志脱敏、TestMediaServer 与验收矩阵。 |
| v1.2 | 2026-09-02 | 新增 YouTube / Bilibili / 抖音 / TikTok + 通用网站的可插拔站点适配架构；引入 SiteAdapterRouter、Generic fallback、可选 yt-dlp 外部解析后端；升级 MediaVariant 为多 Track 模型以支持音视频分离；新增重点站点开发计划、测试矩阵与发布验收。 |

## 0.2 文档使用方式

本文件是 v1.2 开发实施冻结基线。开发团队应以“模块职责、关键契约、状态语义、安全边界、站点适配边界、验收标准”作为不可随意改变的约束；代码样例为参考实现，可在不改变契约与行为的前提下优化。任何涉及数据模型、RequestContext、任务状态、探测链路、站点适配器、HTTP 续传语义、DRM 边界或敏感数据处理的变更，必须经过设计评审并同步更新本文档后方可实施。

## 0.3 目录

1. 产品目标与范围

2. 总体架构

3. 解决方案与项目结构

4. 核心领域模型

5. 浏览器与网络探测设计

6. 媒体识别与归并设计

7. HLS/DASH Manifest 解析

8. 下载引擎设计

9. FFmpeg 集成

10. 数据持久化与任务恢复

11. UI 与交互设计

12. 配置、日志与安全

13. 关键代码样例

14. 开发计划与里程碑

15. 测试策略

16. 验收标准

17. 发布与部署

18. 风险与后续演进

附录 A：状态与错误码

附录 B：最终交付清单

附录 C：关键标准与官方实现参考

# 1. 产品目标与范围

## 1.1 产品定位

本软件定位为 Windows 桌面“网页视频探测 + 下载器”。软件内置 WebView2 浏览器，用户在正常浏览、登录和播放网页视频的过程中，程序从浏览器网络层观察实际 HTTP/HTTPS 请求，识别 MP4、HLS（m3u8）和 DASH（mpd）媒体资源，并在保留合法浏览会话所需请求上下文的前提下执行下载。

## 1.2 核心目标

网页无需提供“下载按钮”，只要浏览器实际请求到非 DRM 媒体资源，软件即可将其识别为候选资源。

支持普通 MP4、HLS、DASH 三类核心媒体。

处理 blob/MSE 场景：不下载 blob URL 本身，而是定位其底层媒体请求。

自动关联 Cookie、Referer、Origin、User-Agent 及必要请求头，降低“浏览器能播放但下载 403”的概率。

支持下载任务持久化、失败重试、暂停/恢复、取消和程序重启后的恢复。

对用户展示“视频”而非大量底层分片请求；同一视频的不同清晰度应归并展示。

首版重点兼容目标：YouTube、Bilibili、抖音、TikTok 与通用网页；重点站点采用独立适配器增强，适配失败时允许降级到通用 WebView2 嗅探链路。

对 DRM 保护内容明确识别并标记为不支持。

## 1.3 非目标与边界

| 范围 | 处理原则 |
| --- | --- |
| Widevine / PlayReady / FairPlay 等 DRM | 识别为 DRM 或受保护流，停止下载链路；不实现密钥提取、许可证绕过或解密。 |
| 系统级 HTTPS 抓包 | 首版不采用 WinDivert/WinPcap/代理 MITM；避免证书注入、QUIC、HTTP/3 等复杂度。 |
| 绕过登录/订阅/付费权限 | 不实现。软件仅复用用户已经正常取得的浏览会话。 |
| 直播录制 | 不列入首版核心验收；架构保留后续扩展空间。 |
| 跨平台 | 首版仅 Windows。 |

# 2. 总体架构

## 2.1 架构原则

浏览器层探测优先：基于 WebView2 + CDP，不从网卡层做系统抓包。

双探测源：CDP 与 WebResourceResponseReceived 同时作为正式来源，统一归一化并去重。

请求上下文跟随资源：Cookie/Referer/Origin/UA/Headers 属于 MediaResource，不允许使用全局可变下载上下文。

网络资源与用户视频分离：MediaDetector 只识别资源；MediaAggregator 将底层资源归并成用户可理解的视频/清晰度集合。

Core 不依赖具体 UI、WebView2、SQLite 或 FFmpeg；这些放入 Infrastructure。

状态机驱动下载状态，避免 UI、Repository、Downloader 多方直接写状态造成语义冲突。

I/O 全异步，所有长任务支持 CancellationToken。

日志不得输出完整 Cookie、Authorization、签名 Token。

站点逻辑插件化：YouTube、Bilibili、Douyin、TikTok 的规则只存在于独立 ISiteAdapter 实现中，不得写入 MediaDetector、DownloadEngine 或 UI 条件分支。

通用嗅探永远存在：站点适配器是增强层而非唯一入口；适配器失败、规则过期或被禁用时，可回退 Generic Adapter，对浏览器实际产生的 MP4/HLS/DASH/媒体轨继续探测。

下载后端按能力路由：单轨 Direct HTTP、Manifest/多轨 FFmpeg 等通过统一 Backend Router 选择；站点适配器只负责识别、归并和补充元数据，不直接写文件。

## 2.2 逻辑架构

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         VideoDownloader.UI                         │
│ WPF / MVVM / WebView2 / 发现列表 / 站点标识 / 下载队列 / 设置    │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                 │ Commands / Events
┌────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│                         VideoDownloader.Core                       │
│ Models / Detector / Aggregator / Manifest / Site Adapter Contracts│
│ SiteAdapterRouter / DownloadBackendRouter / State Machine          │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                                 │ Interfaces
┌────────────────────────────────▼───────────────────────────────────┐
│                   VideoDownloader.Infrastructure                   │
│ WebView2+CDP | Generic | YouTube | Bilibili | Douyin | TikTok     │
│ HTTP | optional yt-dlp resolver | SQLite | FFmpeg | Logging        │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.3 端到端主链路

Page URL / WebView2 Session
        │
        ├──────────────► SiteAdapterRouter
        │                 ├─ YouTubeAdapter
        │                 ├─ BilibiliAdapter
        │                 ├─ DouyinAdapter
        │                 ├─ TikTokAdapter
        │                 └─ GenericAdapter
        │
WebView2 ├─ CDP Network.*
         └─ WebResourceResponseReceived
                    │
                    ▼
           NetworkEventNormalizer
                    │
                    ▼
       MediaDetector -> MediaAggregator -> ManifestResolver
                    │                 │
                    └──── merge/enrich┘
                              ▼
                 DetectedVideo + Variants + Tracks
                              │
                              ▼
                   DownloadBackendRouter
                    ├─ DirectHttpBackend
                    └─ FfmpegBackend
                              │
                              ▼
                       File + SQLite State

规则：Site Adapter 成功时负责增强标题/内容ID/轨道配对；失败或无结果时自动降级 Generic，禁止因单一站点规则失效阻断通用探测。

# 3. 解决方案与项目结构

## 3.1 推荐物理结构

VideoDownloader.sln
├─ src/
│  ├─ VideoDownloader.UI/
│  │  ├─ Views/
│  │  ├─ ViewModels/
│  │  ├─ Resources/
│  │  └─ App.xaml(.cs)
│  ├─ VideoDownloader.Core/
│  │  ├─ Models/
│  │  ├─ Contracts/
│  │  ├─ Detection/
│  │  ├─ Aggregation/
│  │  ├─ Manifests/
│  │  ├─ Sites/                 # ISiteAdapter / Router / Site models
│  │  ├─ Download/              # Backend contracts / State machine
│  │  └─ Errors/
│  └─ VideoDownloader.Infrastructure/
│     ├─ Browser/
│     ├─ Sites/
│     │  ├─ Generic/
│     │  ├─ YouTube/
│     │  ├─ Bilibili/
│     │  ├─ Douyin/
│     │  ├─ TikTok/
│     │  └─ ExternalResolvers/  # optional yt-dlp adapter
│     ├─ Http/
│     ├─ Persistence/
│     ├─ Ffmpeg/
│     ├─ Logging/
│     └─ Configuration/
├─ tests/
│  ├─ VideoDownloader.Core.Tests/
│  ├─ VideoDownloader.Infrastructure.Tests/
│  └─ VideoDownloader.E2E.Tests/
└─ tools/
   └─ VideoDownloader.TestMediaServer/

## 3.2 依赖规则

| 项目 | 允许依赖 | 禁止依赖 |
| --- | --- | --- |
| UI | Core、Infrastructure | 不得直接访问 SQLite 文件或直接启动 FFmpeg |
| Core | .NET 基础类库 | WebView2、WPF、SQLite、FFmpeg 进程实现 |
| Infrastructure | Core、第三方库 | 不得反向依赖 UI |
| Tests | 被测项目 | 生产项目不得依赖 Tests |

## 3.3 技术栈

| 组件 | 技术 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | .NET 10 | 采用当前受支持的稳定补丁版本 |
| 语言 | C# | 跟随 .NET 10 SDK 默认稳定语言版本，不写死为 C# 10 |
| UI | WPF + MVVM | 首版强调成熟稳定与开发效率 |
| 浏览器 | Microsoft Edge WebView2 | 使用固定用户数据目录，支持正常登录态 |
| 网络探测 | CDP + WebResourceResponseReceived | 双源归一化、去重 |
| HTTP | HttpClient + SocketsHttpHandler | 请求级上下文；UseCookies=false；Cookie 显式随 HttpRequestMessage 发送；禁止跨任务共享可变 CookieContainer |
| 持久化 | SQLite + Dapper | 任务、资源快照、历史记录 |
| 媒体处理 | FFmpeg 外部进程适配器 | 优先 remux，不转码 |
| 日志 | Serilog | 结构化日志 + 脱敏 |
| 测试 | xUnit + NSubstitute/Moq | 核心逻辑单测 + 本地媒体服务 E2E |
| 站点适配 | ISiteAdapter + SiteAdapterRouter | YouTube/Bilibili/Douyin/TikTok 独立实现；Generic Adapter 永久可用；站点逻辑不得进入 Core 通用识别器 |
| 外部站点解析（可选） | yt-dlp 子进程适配器 | 只作为重点站点增强/回退；固定并校验版本；失败必须可降级；不得把敏感 Cookie/Authorization 明文写入命令行或日志 |

# 4. 核心领域模型

## 4.1 RequestContext

RequestContext 是本系统最重要的安全与正确性契约之一。资源被确认进入候选媒体时，必须立即对当前 WebView2 会话中与该资源有关的 Cookie、Referer、Origin、User-Agent 和必要 Header 做深度复制，形成不可变快照。下载任务只能使用自己绑定的快照或其受控刷新版本；禁止全局 UpdateContext()、禁止多个任务共享并覆盖可变 Header/Cookie 状态。

public sealed record RequestContext(
    Guid ContextId,
    int Version,
    string? Referer,
    string? Origin,
    string? UserAgent,
    IReadOnlyDictionary<string, string> Headers,
    IReadOnlyList<BrowserCookie> Cookies,
    DateTimeOffset CapturedAt);

### 4.1.1 生命周期与受控刷新

初始探测：创建 Version=1 的不可变 RequestContext，并与 MediaResource/MediaVariant 绑定。

下载请求：不得重新从全局 WebView2 状态临时拼接上下文；所有认证相关信息来自任务绑定的 Context。

401/403：允许触发一次受控上下文刷新。刷新必须从当前 WebView2 重新采集并生成 Version+1 的新快照；旧快照保留用于审计/回退，不得原地修改。

刷新后仍失败：按明确错误结束，不允许无限刷新、无限 403 重试。

持久化：非敏感元数据可明文保存；Cookie、Authorization、敏感签名等必须使用 Windows DPAPI（CurrentUser）保护后落盘。

## 4.2 MediaResource

public sealed record MediaResource(
    Guid ResourceId,
    Uri Url,
    MediaType MediaType,
    string? MimeType,
    string Method,
    int? StatusCode,
    long? ContentLength,
    string? ResourceType,
    string? Initiator,
    Uri? PageUrl,
    string? FrameId,
    RequestContext RequestContext,
    IReadOnlyDictionary<string,string> ResponseHeaders,
    DateTimeOffset DetectedAt);

## 4.3 MediaCandidate / DetectedVideo / MediaVariant

public sealed record MediaCandidate(
    MediaResource Resource,
    CandidateKind Kind,
    int Confidence,
    string DetectionReason);

public enum MediaTrackKind { Video, Audio, Combined }

public sealed record MediaTrack(
    string TrackId,
    MediaTrackKind Kind,
    Uri SourceUrl,
    string? Codec,
    string? Container,
    long? Bandwidth,
    RequestContext RequestContext);

public sealed record DetectedVideo(
    Guid VideoId,
    string SiteId,              // generic / youtube / bilibili / douyin / tiktok
    string? SiteContentId,
    string DisplayTitle,
    Uri PageUrl,
    MediaFamily Family,
    IReadOnlyList<MediaVariant> Variants,
    bool IsDrmProtected);

public sealed record MediaVariant(
    string VariantId,
    int? Width,
    int? Height,
    long? Bandwidth,
    string? Container,
    IReadOnlyList<MediaTrack> Tracks);

MediaVariant 必须允许包含多个 MediaTrack。YouTube、Bilibili 及部分 DASH 高画质常见“视频轨 + 音频轨”分离；不得再以单一 SourceUrl 作为 Variant 的唯一表达。单轨 MP4 使用 Combined Track；分离媒体由 DownloadBackendRouter 下载/交给 FFmpeg remux。

## 4.4 下载任务

public enum DownloadStatus
{
    Pending,
    Preparing,
    Downloading,
    Paused,
    Muxing,
    Completed,
    Failed,
    Cancelled
}

public sealed class DownloadJob
{
    public Guid Id { get; init; }
    public required string DisplayName { get; init; }
    public required MediaVariant Variant { get; init; }
    public required string TargetPath { get; init; }
    public DownloadStatus Status { get; internal set; }
    public long DownloadedBytes { get; internal set; }
    public long? TotalBytes { get; internal set; }
    public string? LastErrorCode { get; internal set; }
    public DateTimeOffset UpdatedAt { get; internal set; }
}

# 5. 浏览器与网络探测设计

## 5.1 WebView2Host 职责

创建 CoreWebView2Environment 与固定 UserDataFolder。

负责导航、刷新、打开 DevTools（仅开发模式）。

开启 CDP Network 域。

注册/注销 CDP 与 WebResourceResponseReceived 事件。

在页面切换、WebView2 销毁时确保事件解绑。

向上层只发布规范化 NetworkEvent，不直接操作 UI 下载列表。

## 5.2 双源探测

| 来源 | 优势 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CDP Network.requestWillBeSent / responseReceived | 有 requestId、resourceType、initiator、frameId 等上下文 | 主探测源，建立请求-响应关联 |
| WebResourceResponseReceived | WebView2 正式资源响应事件，可拿到实际请求/响应信息 | 补偿源，降低 CDP 边缘丢失或差异风险 |

## 5.3 NetworkEventNormalizer

两个来源产生的事件必须先进入 NetworkEventNormalizer，再送 MediaDetector。CDP requestId 仅作为 CDP 内部 requestWillBeSent/responseReceived 关联主键，不作为跨来源唯一主键。WebResourceResponseReceived 无 CDP requestId 时，跨来源去重采用“规范化 URL + Method + FrameId（可用时）+ Range/Content-Range + 状态码/响应特征 + 有界时间窗口”的组合指纹。Normalizer 同时负责 Header 大小写统一、URL 规范化、请求/响应合并和时间戳记录。

public interface INetworkEventNormalizer
{
    ValueTask<NormalizedNetworkEvent?> NormalizeAsync(
        RawNetworkEvent input,
        CancellationToken cancellationToken);
}

### 5.3.1 事件通道、背压与缓存边界

WebView2/CDP 回调只提取最小必要字段并立即写入有界 Channel<RawNetworkEvent>；禁止在每个事件回调中 Task.Run 执行完整解析。

Channel 必须配置容量上限和明确的满载策略。媒体主请求、Manifest 和响应头事件不得静默丢弃；低价值重复分片事件允许在压力下优先降级。

去重缓存必须同时设置“最大条目数 + TTL”，二者任一达到即淘汰；不得仅依靠固定 500 条而无时间淘汰。默认值由配置给出并通过压力测试确定。

后台单消费者或有限并发消费者执行 Normalize -> Detect -> Aggregate，确保事件乱序可控、内存不会因事件洪峰无限增长。

## 5.4 探测过滤规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| URL 后缀 | .mp4/.webm/.m3u8/.mpd/.m4s/.ts 等，仅作为信号之一 |
| Content-Type | video/*、audio/*、application/vnd.apple.mpegurl、application/dash+xml 等 |
| ResourceType | Media、XHR、Fetch 均要观察；不能只看 Media |
| Content-Length | 用于过滤极小资源、计算候选置信度，不作为绝对规则 |
| Range/Content-Range | 判断分段请求与媒体大文件 |
| Initiator/PageUrl | 用于归并和过滤广告/旁路资源 |
| blob: | 不作为可下载 URL；追踪其底层请求 |

# 6. 媒体识别与归并设计

## 6.1 MediaDetector 职责

MediaDetector 只回答“这个网络资源像什么”，不负责决定用户界面最终显示几条视频。Detector 应返回类型、置信度和识别原因。

public interface IMediaDetector
{
    MediaCandidate? Detect(MediaResource resource);
}

## 6.2 建议置信度模型

| 信号 | 示例分值 |
| --- | --- |
| Content-Type 明确为 HLS/DASH/MP4 | +70 |
| URL 后缀明确 | .m3u8/.mpd/.mp4：+40 |
| ResourceType=Media | +20 |
| Content-Length > 1 MiB | +10 |
| 同 PageUrl 下重复分片并带 Range | +10 |
| 图片/字体/脚本类型 | 直接排除 |
| 资源小于 64 KiB 且无媒体 MIME | 降低置信度或排除 |

## 6.3 MediaAggregator 职责

MediaAggregator 将 MediaCandidate 归并成 DetectedVideo。用户看到的应是“某视频 - 1080p/720p/480p”，而不是 master.m3u8、多个子 playlist、几千个 ts/m4s 分片。

HLS：优先以 master playlist 为根，variant playlist 为清晰度。

DASH：以 MPD 为根，Representation 组合成清晰度与音轨。

Direct MP4：相同 PageUrl、相近时间、URL 仅 token 差异的资源可做弱归并，但不得误合并。

广告过滤：只做启发式，不以域名黑名单作为唯一依据。

一旦识别 DRM，DetectedVideo 标记 IsDrmProtected=true 并禁止进入下载。

## 6.4 站点适配架构

站点适配层用于提高重点平台的标题识别、内容 ID 识别、音视频轨配对、短时效 URL 处理和错误诊断成功率。它不替代通用网络嗅探，也不得拥有绕过 DRM、登录、订阅、付费、验证码或地区限制的能力。

public interface ISiteAdapter
{
    string SiteId { get; }
    int Priority { get; }
    bool CanHandle(Uri pageUrl);

    Task<SiteProbeResult> ProbeAsync(
        SiteProbeContext context,
        CancellationToken ct);
}

public sealed record SiteProbeContext(
    Uri PageUrl,
    string? PageTitle,
    IReadOnlyList<MediaCandidate> GenericCandidates,
    IReadOnlyList<NormalizedNetworkEvent> RecentNetworkEvents);

public sealed record SiteProbeResult(
    SiteProbeStatus Status,
    string SiteId,
    IReadOnlyList<DetectedVideo> Videos,
    bool AllowGenericFallback,
    string? ErrorCode);

适配器执行规则：

Router 依据 PageUrl 选择最高优先级匹配适配器；无匹配时直接使用 GenericAdapter。

通用 Detector/Aggregator 始终运行。站点适配器可以合并、补充或修正 GenericCandidates，但不得吞掉原始候选而不给回退路径。

适配器返回 Success 时，以 SiteId + SiteContentId + Track 特征与 Generic 结果去重；返回 RecoverableFailure/空结果且 AllowGenericFallback=true 时继续 Generic。

站点签名 URL、Cookie、Context 仅作为短时效资源处理；403/410 可触发一次受控重新探测（re-probe），不得无限刷新或高频重试。

可选 yt-dlp 外部解析器必须封装在 Infrastructure/ExternalResolvers；其输出必须转换为统一 DetectedVideo/MediaVariant/MediaTrack，不得让 yt-dlp 数据模型泄漏到 Core/UI。

适配器可独立 Feature Flag 禁用。单一站点规则失效时，不得影响应用启动、Generic 网站或其他站点适配器。

## 6.5 首版重点站点能力矩阵

“支持某站点”的发布定义以本表验收范围为准，不等同于该平台全部页面类型、直播、会员/付费内容或未来协议永久兼容。网站规则会变化，因此站点适配器属于持续维护模块。

| 站点 | Beta 必须支持 | 首选路径 | 回退路径 | 首版明确不作为验收门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YouTube | 公开普通 VOD、Shorts；分离音视频轨可合并 | YouTubeAdapter；可选 yt-dlp resolver 辅助元数据/格式解析 | WebView2 Generic 嗅探实际媒体请求 | 直播录制、会员/付费/私密内容、DRM、播放列表批量 |
| Bilibili | 公开 BV/AV 普通视频、当前分P；DASH 视频+音频合并 | BilibiliAdapter + Generic network candidates | Generic 嗅探 + DASH/FFmpeg | 番剧付费/受保护内容、批量多P、直播录制 |
| 抖音 Douyin | 公开单条短视频；分享链接跳转后可识别 | DouyinAdapter + 浏览器会话 | Generic 嗅探实际 MP4/HLS 请求 | 直播、批量主页下载、验证码/风控绕过 |
| TikTok | 公开单条短视频；标准分享/视频页 | TikTokAdapter + 浏览器会话；可选 yt-dlp resolver | Generic 嗅探实际媒体请求 | 直播、批量账号下载、地区/挑战绕过 |
| 通用网站 | 页面实际产生的非 DRM MP4/HLS/DASH | GenericAdapter + Detector/Aggregator | 无站点特定依赖 | 无法在浏览器正常播放的资源、DRM/权限绕过 |

# 7. HLS / DASH Manifest 解析

## 7.1 HLS

HLS Resolver 必须支持 master playlist 与 media playlist。首版重点解析 EXT-X-STREAM-INF 中的 BANDWIDTH、RESOLUTION、CODECS 与 URI；相对 URI 必须基于 manifest URL 正确解析。EXT-X-KEY 的 METHOD=AES-128 或 SAMPLE-AES 本身只是加密信号，不能单凭 METHOD 直接判定为 DRM；必须结合 KEYFORMAT、Key URI/许可证交互、浏览器 EME/DRM 信号等进一步分类。标准 HLS AES-128 且 Key 可在用户既有合法会话中按标准方式获取时，可交由受支持的媒体处理链路处理；涉及 Widevine/PlayReady/FairPlay 等许可证体系时必须阻断。

public interface IManifestResolver
{
    Task<IReadOnlyList<MediaVariant>> ResolveHlsAsync(
        MediaResource manifest,
        CancellationToken ct);

    Task<IReadOnlyList<MediaVariant>> ResolveDashAsync(
        MediaResource manifest,
        CancellationToken ct);
}

## 7.2 DASH

解析 MPD 根属性、Period、AdaptationSet、Representation。

正确处理 BaseURL 层级继承。

识别视频轨、音频轨及语言。

首版可优先交给 FFmpeg 完成真实分片拉取与音视频合并，但 UI 仍要解析并展示可选 Representation。

发现 ContentProtection / 明确 DRM 标识时阻断下载。

## 7.3 DRM / 加密内容判定规则

DASH：发现 ContentProtection 时解析 schemeIdUri/value；Widevine、PlayReady 等明确 DRM Scheme 直接标记 DRM_PROTECTED。

HLS：EXT-X-KEY METHOD=AES-128/SAMPLE-AES 不得单独作为 DRM 结论；结合 KEYFORMAT、许可证端点、EME 信号和 Key 获取方式综合判断。

一旦确认需要 DRM License/CDM 才能解密，DetectedVideo.IsDrmProtected=true，UI 不创建可执行下载操作，DownloadEngine 拒绝接收任务。

不得实现许可证提取、CDM 调用绕过、密钥导出或 DRM 解密逻辑。

# 8. 下载引擎设计

## 8.1 下载策略

| 媒体类型 | 首版下载策略 |
| --- | --- |
| Direct MP4/WebM | DirectHttpBackend；支持 Range 断点续传；.part 临时文件；完成后原子改名。若 Variant 为 Combined 单轨直接写最终媒体。 |
| HLS | ManifestResolver 展示清晰度；Variant/Track 归一化后由 DownloadBackendRouter 默认选择 FFmpeg。 |
| DASH | 解析 Representation 并组成 Video/Audio Tracks；默认由 FFmpeg 获取/合并；站点 Adapter 可补充轨道配对。 |
| DRM | 不创建下载任务 |

DownloadEngine 接收 MediaVariant（一个或多个 Track），通过 DownloadBackendRouter 选择后端：单个 Combined Track 优先 DirectHttpBackend；HLS/DASH Manifest 或 Video+Audio 多轨组合优先 FfmpegBackend。站点适配器不得自行实现文件写入或绕过状态机。

public interface IDownloadBackend
{
    string BackendId { get; }
    bool CanHandle(MediaVariant variant);
    Task ExecuteAsync(DownloadJob job, CancellationToken ct);
}

## 8.2 状态机

Pending -> Preparing -> Downloading -> Completed
                       |             
                       +-> Paused -> Downloading
                       |
                       +-> Muxing -> Completed
                       |
                       +-> Failed
Any non-terminal -> Cancelled

状态改变只能经 DownloadJobStateMachine。Downloader、FFmpeg Adapter、UI 和 Repository 只能提交事件或调用状态机方法，不得各自直接随意修改 Status。

public interface IDownloadJobStateMachine
{
    void StartPreparing(DownloadJob job);
    void StartDownloading(DownloadJob job);
    void Pause(DownloadJob job);
    void Resume(DownloadJob job);
    void StartMuxing(DownloadJob job);
    void Complete(DownloadJob job);
    void Fail(DownloadJob job, string errorCode);
    void Cancel(DownloadJob job);
}

## 8.3 断点续传

下载到 <target>.part。

任务持久化 DownloadedBytes。

恢复时不以 HEAD/Accept-Ranges 作为硬前置条件。若本地存在 .part 且 offset>0，直接发送 GET + Range；若保存有强 ETag 或 Last-Modified，则同时使用 If-Range 约束实体一致性。HEAD 仅可作为优化性预探测。

收到 206 Partial Content 后必须校验 Content-Range 起点等于本地 offset；ETag/Last-Modified 与保存快照冲突，或 Content-Range 不匹配时，返回 RANGE_MISMATCH，放弃旧 .part 并从 0 重建。

offset>0 时若服务端返回 200 OK，视为 Range 未生效或实体发生变化：必须截断 .part 并从响应正文 0 开始写入，绝不追加。

收到 416 Range Not Satisfiable 时，根据 Content-Range */total 与本地 .part 长度判断：若长度已等于 total，可进入完整性校验；否则视为断点无效并从 0 重建。完成后校验总长度/可用校验信息，再原子改名。

## 8.4 并发与重试

| 项目 | 默认值/策略 |
| --- | --- |
| 最大并发任务 | 3，可配置 |
| 单 MP4 分块并发 | 首版可先单流；阶段二再增加多线程分块 |
| 网络重试 | 最多 3 次，指数退避 + 抖动 |
| HTTP 4xx | 除 408/429 外默认不盲目重试；403 可触发一次上下文刷新 |
| HTTP 5xx | 按重试策略处理 |
| 磁盘不足 | 立即失败并给出明确错误码 |
| 取消 | 必须传播 CancellationToken 并结束 FFmpeg 子进程 |

# 9. FFmpeg 集成

## 9.1 原则

FFmpeg 封装在 Infrastructure，不允许 UI 直接 Process.Start。

优先 remux（-c copy），不重新编码。

参数必须使用 ArgumentList 或安全转义，不拼接未经处理的用户文本形成命令行。

日志记录命令模板与非敏感参数；Header/Cookie 必须脱敏。

进程退出码、stderr 尾部摘要和输出文件存在性共同决定成功。

FFmpeg 为控制台进程，不依赖 CloseMainWindow。取消时应启用 StandardInput，优先向 FFmpeg stdin 发送正常退出指令（如 q）并等待短暂宽限期；仍未退出时调用 Kill(entireProcessTree:true)，随后等待主进程结束并清理临时文件/文件锁。

## 9.2 Header 传递

HLS/DASH 的 FFmpeg 输入必须能够携带资源自己的 RequestContext，例如 User-Agent、Referer、Cookie 与必要 Header。实现层应生成最小必要 Header 集合，不应把浏览器所有敏感 Header 无差别复制。

## 9.3 进程与日志安全

使用 ProcessStartInfo.ArgumentList 逐参数构造命令；禁止将 URL、文件名或 Header 拼成未转义的整段命令字符串。

RedirectStandardError=true，并持续异步消费 stderr，避免管道阻塞；内存只保留固定大小环形尾部（建议最终诊断摘要 <= 2000 字符）。

FFmpeg 命令和 stderr 在进入日志前必须经过统一 SanitizedLogger；-headers 中 Cookie/Authorization/token/signature 等不得明文记录。

取消/失败后校验 FFmpeg 主进程和子进程已退出；未完成的临时输出不得被标记为 Completed。

# 10. 数据持久化与任务恢复

## 10.1 SQLite 表

CREATE TABLE download_jobs (
    id TEXT PRIMARY KEY,
    display_name TEXT NOT NULL,
    source_url TEXT NOT NULL,
    target_path TEXT NOT NULL,
    media_family INTEGER NOT NULL,
    status INTEGER NOT NULL,
    downloaded_bytes INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
    total_bytes INTEGER NULL,
    etag TEXT NULL,
    last_modified TEXT NULL,
    context_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    request_context_meta_json TEXT NOT NULL,
    request_context_secret BLOB NULL, -- DPAPI(CurrentUser) 保护后的 Cookie/Auth/敏感 Header
    last_error_code TEXT NULL,
    created_at TEXT NOT NULL,
    updated_at TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX ix_download_jobs_status ON download_jobs(status);

## 10.2 恢复规则

| 启动前状态 | 启动后处理 |
| --- | --- |
| Pending | 恢复 Pending |
| Preparing | 回退到 Pending 重新准备 |
| Downloading | 转换为 Paused/Recoverable，用户可恢复；若产品决定自动恢复须有设置项 |
| Muxing | 检查临时文件与输出；默认回退到 Failed(MUX_INTERRUPTED) 或重新执行 mux |
| Completed | 保持 |
| Failed | 保持，可手动重试 |
| Cancelled | 保持 |

# 11. UI 与交互设计

## 11.1 主界面

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ URL [________________________________________] [访问] [刷新]     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│                         WebView2                                  │
│                                                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 已发现视频                                                       │
│ 标题          站点       类型       清晰度/轨道        操作       │
│ Example       YouTube    DASH       1080p + Audio      [下载]    │
│ Example       Generic    HLS        720p               [下载]    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 下载队列                                                         │
│ file.mp4  72%  4.8 MB/s   下载中             [暂停] [取消]      │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 11.2 UX 规则

用户必须先看到“视频组”，展开后选择清晰度；避免把 ts/m4s 分片直接列出。

DRM 内容显示“受 DRM 保护，不支持下载”，不显示伪下载按钮。

403/会话过期应提示“刷新网页后重试”，并允许从当前 WebView2 刷新上下文。

下载历史区分 Completed / Failed / Cancelled。

发现列表显示 SiteId（YouTube/Bilibili/Douyin/TikTok/Generic）和当前路径状态（Adapter / Generic fallback），便于诊断站点规则失效。

当重点站点 Adapter 失败但 Generic 成功时，UI 只需弱提示“已使用通用探测”，不得把可下载视频误报为站点不支持。

设置页至少包含下载目录、最大并发、FFmpeg 路径、是否自动恢复任务、日志级别。

# 12. 配置、日志与安全

## 12.1 配置示例

{
  "Download": {
    "DefaultSavePath": "%USERPROFILE%\Downloads",
    "MaxConcurrentDownloads": 3,
    "RetryCount": 3
  },
  "Browser": {
    "UserDataFolder": "%LOCALAPPDATA%\VideoDownloader\WebView2Data"
  },
  "Sites": {
    "PreferSiteAdapters": true,
    "FallbackToGeneric": true,
    "YouTube":  { "Enabled": true, "ExternalResolver": "yt-dlp" },
    "Bilibili": { "Enabled": true },
    "Douyin":   { "Enabled": true },
    "TikTok":   { "Enabled": true, "ExternalResolver": "yt-dlp" }
  },
  "ExternalResolvers": {
    "YtDlpPath": "yt-dlp.exe",
    "Enabled": true
  },
  "Ffmpeg": {
    "ExecutablePath": "ffmpeg.exe"
  },
  "Database": {
    "Path": "%LOCALAPPDATA%\VideoDownloader\data\downloads.db"
  },
  "Logging": {
    "MinimumLevel": "Information"
  }
}

外部解析器原则：yt-dlp 为可选增强组件，不得成为应用启动硬依赖。启动时记录其版本（非敏感信息）；版本缺失/不兼容时禁用对应 ExternalResolver 并继续 Generic。任何 Cookie/Auth 传递必须使用受控临时文件/标准输入或安全 API，禁止把完整敏感值写入可被日志、进程列表或崩溃转储直接暴露的命令行参数。

## 12.2 日志脱敏

日志脱敏必须在进入 Serilog sink 之前完成，不允许“先落盘再清洗”。Header 按键名结构化脱敏；Cookie、Authorization、Proxy-Authorization、Set-Cookie 一律不记录值。

URL 查询参数必须通过 URI/query parser 按 deny-list（token、sign、signature、auth、key、session 等）替换为 [REDACTED]；正则仅作为兜底，不作为唯一实现。

FFmpeg 命令、stderr、异常对象和诊断快照统一经过 SanitizedLogger；自动化测试必须扫描日志文件，验证敏感测试值不存在。

| 信息 | 日志规则 |
| --- | --- |
| Cookie | 禁止完整输出；只记录 cookie 名称数量或 [REDACTED] |
| Authorization | 禁止输出值 |
| URL token/query | 对 token/signature/auth/key 等敏感参数脱敏 |
| Referer/PageUrl | 可记录，但若包含敏感 query 同样脱敏 |
| FFmpeg stderr | 保留诊断尾部，但在落盘前做敏感信息过滤 |

## 12.3 本地数据安全

WebView2 用户数据目录属于本地敏感数据，不上传遥测。

RequestContext 中需要跨重启保存的 Cookie、Authorization、敏感签名/Header 必须使用 Windows DPAPI（DataProtectionScope.CurrentUser）加密后保存；数据库只允许明文保存非敏感元数据。解密失败时任务进入可恢复失败状态，不得退化为明文存储。

卸载程序应让用户选择是否删除浏览器数据、下载历史和日志。

下载目标路径必须防止非法文件名与路径穿越。

# 13. 关键代码样例

## 13.1 DI 注册

services.AddSingleton<INetworkEventNormalizer, NetworkEventNormalizer>();
services.AddSingleton<IMediaDetector, MediaDetector>();
services.AddSingleton<IMediaAggregator, MediaAggregator>();
services.AddSingleton<IManifestResolver, ManifestResolver>();
services.AddSingleton<ISiteAdapterRouter, SiteAdapterRouter>();
services.AddSingleton<ISiteAdapter, GenericSiteAdapter>();
services.AddSingleton<ISiteAdapter, YouTubeSiteAdapter>();
services.AddSingleton<ISiteAdapter, BilibiliSiteAdapter>();
services.AddSingleton<ISiteAdapter, DouyinSiteAdapter>();
services.AddSingleton<ISiteAdapter, TikTokSiteAdapter>();
services.AddSingleton<IExternalSiteResolver, YtDlpResolver>(); // optional/feature-flagged
services.AddSingleton<IRequestMessageFactory, RequestMessageFactory>();
services.AddSingleton<IDownloadBackendRouter, DownloadBackendRouter>();
services.AddSingleton<IDownloadBackend, DirectHttpBackend>();
services.AddSingleton<IDownloadBackend, FfmpegBackend>();
services.AddSingleton<IDownloadEngine, DownloadEngine>();
services.AddSingleton<IDownloadJobStateMachine, DownloadJobStateMachine>();
services.AddSingleton<IDownloadRepository, SqliteDownloadRepository>();

services.AddSingleton<WebView2Host>();
services.AddSingleton<CdpNetworkMonitor>();
services.AddSingleton<WebResourceMonitor>();

services.AddTransient<MainViewModel>();
services.AddTransient<MainWindow>();

## 13.2 CDP 订阅示意

private readonly Channel<RawNetworkEvent> _events = Channel.CreateBounded<RawNetworkEvent>(
    new BoundedChannelOptions(2048)
    {
        SingleReader = true,
        FullMode = BoundedChannelFullMode.Wait
    });

private void OnCdpEvent(object? sender, CoreWebView2DevToolsProtocolEventReceivedEventArgs e)
{
    // 回调只复制最小字段；不在这里执行 Manifest 解析/数据库写入/Task.Run。
    var raw = RawNetworkEvent.FromCdp(e);
    _events.Writer.TryWrite(raw);
}

private async Task ConsumeAsync(CancellationToken ct)
{
    await foreach (var raw in _events.Reader.ReadAllAsync(ct))
    {
        var normalized = await _normalizer.NormalizeAsync(raw, ct);
        if (normalized is null) continue;
        await _pipeline.ProcessAsync(normalized, ct);
    }
}

## 13.3 MediaDetector 示例

public MediaCandidate? Detect(MediaResource r)
{
    var url = r.Url.AbsolutePath.ToLowerInvariant();
    var mime = r.MimeType?.ToLowerInvariant() ?? string.Empty;

    if (mime.Contains("application/vnd.apple.mpegurl") ||
        mime.Contains("application/x-mpegurl") || url.EndsWith(".m3u8"))
        return Candidate(r, CandidateKind.HlsManifest, 95, "HLS MIME/extension");

    if (mime.Contains("application/dash+xml") || url.EndsWith(".mpd"))
        return Candidate(r, CandidateKind.DashManifest, 95, "DASH MIME/extension");

    if (mime.StartsWith("video/") || url.EndsWith(".mp4") || url.EndsWith(".webm"))
        return Candidate(r, CandidateKind.DirectMedia, 80, "Video MIME/extension");

    return null;
}

## 13.4 请求构造

// 传输层使用 SocketsHttpHandler(UseCookies=false)，Cookie 不进入共享 CookieContainer。
public HttpRequestMessage Create(MediaResource resource, HttpMethod method)
{
    var request = new HttpRequestMessage(method, resource.Url);
    var ctx = resource.RequestContext;

    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ctx.UserAgent))
        request.Headers.TryAddWithoutValidation("User-Agent", ctx.UserAgent);
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ctx.Referer))
        request.Headers.Referrer = new Uri(ctx.Referer);
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(ctx.Origin))
        request.Headers.TryAddWithoutValidation("Origin", ctx.Origin);

    foreach (var (name, value) in FilterSafeHeaders(ctx.Headers))
        request.Headers.TryAddWithoutValidation(name, value);

    var cookie = BuildCookieHeader(ctx.Cookies, resource.Url);
    if (!string.IsNullOrEmpty(cookie))
        request.Headers.TryAddWithoutValidation("Cookie", cookie);

    return request;
}

## 13.5 MP4 断点续传核心

await using var file = new FileStream(
    partPath, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite, FileShare.Read,
    1024 * 1024, FileOptions.Asynchronous | FileOptions.SequentialScan);

var offset = file.Length;
using var request = _requestFactory.Create(resource, HttpMethod.Get);
if (offset > 0)
{
    request.Headers.Range = new RangeHeaderValue(offset, null);
    ApplyIfRange(request, job.ETag, job.LastModified);
}

using var response = await _client.SendAsync(
    request, HttpCompletionOption.ResponseHeadersRead, ct);

if (offset > 0 && response.StatusCode == HttpStatusCode.PartialContent)
{
    ValidateContentRange(response.Content.Headers.ContentRange, offset);
    file.Position = offset;
}
else if (offset > 0 && response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
{
    // Range 未生效：从 0 重建，禁止追加。
    file.SetLength(0);
    file.Position = 0;
}
else if (offset > 0 && response.StatusCode == HttpStatusCode.RequestedRangeNotSatisfiable)
{
    if (!IsAlreadyComplete(response, file.Length))
        throw new RangeMismatchException();
}

response.EnsureSuccessStatusCode();
await using var input = await response.Content.ReadAsStreamAsync(ct);
await input.CopyToAsync(file, 1024 * 1024, ct);

## 13.6 FFmpeg Adapter 示意

var psi = new ProcessStartInfo
{
    FileName = _options.ExecutablePath,
    RedirectStandardInput = true,
    RedirectStandardError = true,
    RedirectStandardOutput = true,
    UseShellExecute = false,
    CreateNoWindow = true
};

psi.ArgumentList.Add("-y");
AddSanitizedInputHeaders(psi.ArgumentList, resource.RequestContext);
psi.ArgumentList.Add("-i");
psi.ArgumentList.Add(inputUrl);
psi.ArgumentList.Add("-c");
psi.ArgumentList.Add("copy");
psi.ArgumentList.Add(outputPath);

using var process = Process.Start(psi)
    ?? throw new InvalidOperationException("Unable to start FFmpeg.");

using var reg = ct.Register(() => _ = RequestFfmpegStopAsync(process));
await ConsumeStderrAsync(process, ct);
await process.WaitForExitAsync(CancellationToken.None);

if (process.ExitCode != 0 && !ct.IsCancellationRequested)
    throw new FfmpegException(process.ExitCode, GetSanitizedErrorTail(2000));

## 13.7 SiteAdapter Router 示例

public async Task<IReadOnlyList<DetectedVideo>> ProbeAsync(
    SiteProbeContext context, CancellationToken ct)
{
    var adapter = _adapters
        .Where(x => x.CanHandle(context.PageUrl))
        .OrderByDescending(x => x.Priority)
        .FirstOrDefault() ?? _generic;

    var siteResult = await adapter.ProbeAsync(context, ct);
    if (siteResult.Status == SiteProbeStatus.Success && siteResult.Videos.Count > 0)
        return MergeAndDeduplicate(siteResult.Videos, _genericCurrentResults);

    if (siteResult.AllowGenericFallback)
        return _genericCurrentResults;

    return Array.Empty<DetectedVideo>();
}

## 13.8 站点适配器的禁止事项

禁止 Adapter 直接改 DownloadJob.Status、直接写 SQLite 或直接创建最终文件；所有下载仍走 DownloadEngine/StateMachine。

禁止自动绕过 CAPTCHA、登录、订阅、付费、地区限制或 DRM；遇到浏览器挑战由用户在 WebView2 正常完成，程序只继续观察合法会话请求。

禁止长期持久化站点短时效签名 URL 作为可复用永久链接；恢复时若链接过期必须重新探测页面。

禁止把 yt-dlp 或其他第三方工具的 stderr/命令行原样记录；统一经过 SanitizedLogger。

# 14. 开发计划与里程碑

计划采用 5 个两周 Sprint，共 10 周形成首个 Beta。推荐配置为 2-3 名开发 + 1 名测试：Sprint 1-3 完成通用探测/下载主链，Sprint 4 集中完成 YouTube/Bilibili/抖音/TikTok 站点适配，Sprint 5 完成稳定性、安全、真实站点兼容回归与发布。若单人开发，里程碑顺序不变，工期按实际产能调整。每周末必须进行一次可运行版本演示和风险复盘，Sprint 验收以本文第 16 章为准，不以“代码完成”代替可验收交付。

## 14.1 Sprint 1（第 1-2 周）：骨架 + WebView2 + MP4

| 工作包 | 主要内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| S1.1 工程骨架 | 解决方案、DI、配置、日志、Core/Infrastructure 边界 | 可编译解决方案 |
| S1.2 浏览器 | WebView2Host、用户数据目录、地址栏/导航 | 可浏览和正常登录 |
| S1.3 双探测 | CDP + WebResourceResponseReceived + Normalizer | 能输出规范化事件 |
| S1.4 MP4 Detector | MIME/后缀/Range 基础识别 | 发现列表显示 MP4 |
| S1.5 下载 | 单流 MP4、进度、取消、.part | 可完成简单 MP4 下载 |
| S1.6 测试源 | 本地 TestMediaServer 提供 public MP4/Range/Cookie 场景 | 可重复自动验收 |

## 14.2 Sprint 2（第 3-4 周）：HLS + 归并 + FFmpeg

| 工作包 | 主要内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| S2.1 Aggregator | 把 master/variant/segment 归并 | UI 不再显示分片噪声 |
| S2.2 HLS Resolver | 解析 master playlist、清晰度、相对 URI | 显示 1080p/720p 等 variant |
| S2.3 RequestContext | 资源级 Cookie/Referer/Origin/UA/Headers | 受保护但合法会话可继续下载 |
| S2.4 FFmpeg Adapter | HLS remux、取消、错误解析 | HLS -> MP4 |
| S2.5 持久化 v1 | SQLite 下载任务基础记录 | 历史可查询 |

## 14.3 Sprint 3（第 5-6 周）：DASH + 断点 + 队列

| 工作包 | 主要内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| S3.1 DASH Resolver | MPD/Representation/BaseURL；按 Video/Audio Track 建模 | 显示视频/音频轨 |
| S3.2 DRM 标识 | ContentProtection 等识别 | 阻断受保护内容 |
| S3.3 Range Resume | ETag/Last-Modified/Range 语义 | MP4 可可靠恢复 |
| S3.4 队列 | 暂停/恢复/取消/并发 3 | 完整任务管理 |
| S3.5 启动恢复 | SQLite 状态恢复 | 异常退出后不丢任务 |

## 14.4 Sprint 4（第 7-8 周）：重点站点适配

| 工作包 | 主要内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| S4.1 Adapter 基线 | ISiteAdapter、Router、Feature Flag、Generic fallback、结果去重 | 站点规则与通用 Core 隔离 |
| S4.2 YouTube | 普通 VOD/Shorts、video+audio Track 配对、可选 yt-dlp resolver | YouTube 单视频可验收 |
| S4.3 Bilibili | BV/AV 当前分P、DASH 视频/音频配对、Referer/Context | Bilibili 单视频可验收 |
| S4.4 Douyin | 分享跳转、公开短视频、短时效 URL 重新探测 | 抖音单视频可验收 |
| S4.5 TikTok | 标准视频页/分享链接、公开短视频、Generic fallback | TikTok 单视频可验收 |
| S4.6 兼容降级 | Adapter 失败/禁用/外部 resolver 缺失时 Generic 不受影响 | 站点故障隔离完成 |

## 14.5 Sprint 5（第 9-10 周）：稳定性 + Beta 发布

| 工作包 | 主要内容 | 交付 |
| --- | --- | --- |
| S5.1 错误与重试 | 错误码、403/410 上下文刷新、站点 re-probe、5xx/429 重试 | 失败可诊断且不无限重试 |
| S5.2 设置与兼容 | 目录/并发/FFmpeg/站点开关/ExternalResolver 版本检查 | 可配置、可禁用单站点 |
| S5.3 安全 | 日志脱敏、DPAPI、外部进程参数、路径校验 | 通过安全检查 |
| S5.4 自动化 + 真实站点回归 | Core/Infrastructure 自动测试 + 四站公开样本 RC 冒烟 | CI 全绿 + 兼容矩阵签字 |
| S5.5 发布 | 安装包、README、第三方许可证、已知问题、站点兼容说明 | Beta 安装包 |

# 15. 测试策略

## 15.1 测试金字塔

| 层级 | 范围 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | Detector、Normalizer、Aggregator、ManifestParser、StateMachine、URL/文件名工具 | 核心逻辑覆盖率目标 >= 80% |
| 集成测试 | HttpClient Range、SQLite、FFmpeg Adapter、WebView2 事件适配 | 关键路径必须有自动化 |
| E2E | 本地 TestMediaServer + 实际 WPF/WebView2 | 每个发布候选版本执行 |
| 人工兼容测试 | 真实公开非 DRM 站点 | 用于发现兼容性，不作为唯一回归基线 |

## 15.2 TestMediaServer 必须覆盖的测试资源

| 编号 | 场景 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| T01 | public.mp4 + Content-Length | 识别并下载一致 |
| T02 | 支持 Range 的 mp4 | 暂停/恢复后 hash 一致 |
| T03 | 忽略 Range 返回 200 | 客户端自动从 0 重下，不产生损坏拼接 |
| T04 | 要求 Referer 的 mp4 | 继承上下文后成功 |
| T05 | 要求 Cookie 的 mp4 | 浏览器登录/设置 cookie 后成功 |
| T06 | HLS master + 1080/720 | 归并为一个视频两个 variant |
| T07 | HLS 大量 ts 分片 | 发现列表不显示分片噪声 |
| T08 | DASH MPD 视频+音频 | 解析并生成可选 variant |
| T09 | DASH ContentProtection | 显示 DRM 不支持，禁止创建任务 |
| T10 | HTTP 403 | 一次上下文刷新后按结果成功或明确失败 |
| T11 | HTTP 500 -> 200 | 按策略重试成功 |
| T12 | 磁盘空间不足 | 立即失败，错误码正确，part 文件策略一致 |
| T13 | Range 返回 416 + Content-Range */total | 正确识别已完整或断点失效，不损坏文件 |
| T14 | 断点期间 ETag/Last-Modified 变化 | 旧 .part 不与新实体拼接，从 0 重建 |
| T15 | 302/307 重定向后的媒体 | 最终资源仍可识别，Context/Referer 处理符合策略 |
| T16 | Cookie 过期后首次 403、刷新后成功 | 仅受控刷新一次，Context Version 增加 |
| T17 | 持续高频产生网络/分片事件 | 有界 Channel/缓存生效，UI 不阻塞，内存不线性增长 |
| T18 | A/B 两资源使用不同 Cookie/Authorization | 请求上下文完全隔离，无串扰 |
| T19 | 敏感测试 token/cookie/auth | SQLite 明文区和所有日志中均搜索不到敏感值 |
| T20 | HLS AES-128 与明确 Widevine/PlayReady 样本 | 标准加密与 DRM 正确区分；DRM 必须阻断 |
| T21 | YouTube 公开普通 VOD | Adapter 或 Generic 得到可下载 Variant；若为分离音视频，输出合并后可播放 |
| T22 | YouTube Shorts | 可识别单条 Short，标题/内容ID合理，下载完成 |
| T23 | Bilibili 公开 BV/AV 当前分P | 识别 DASH 视频+音频轨并合并，最终文件可播放 |
| T24 | Douyin 公开单条短视频/分享跳转 | 浏览器完成跳转后识别实际媒体；短时效 URL 过期时允许一次 re-probe |
| T25 | TikTok 公开单条短视频 | 识别并下载；Adapter 失败时 Generic fallback 可用 |
| T26 | 站点 Adapter 人工失败/禁用 | 对应站点仍可继续 Generic 探测，不影响其他站点与应用 |
| T27 | ExternalResolver 缺失/版本不兼容 | 仅禁用外部 resolver；应用、Generic 与不依赖该 resolver 的 Adapter 继续工作 |
| T28 | 站点挑战/CAPTCHA/权限页 | 不自动绕过；提示用户在 WebView2 正常处理或报告不可访问 |
| T29 | 站点媒体判定为 DRM | 统一 DRM_PROTECTED，禁止创建下载任务 |
| T30 | 短时效签名 URL 返回 403/410 | 最多一次站点 re-probe + 新 Context；仍失败则 SITE_REPROBE_FAILED |

## 15.3 CI 自动化最低要求

dotnet format --verify-no-changes -> Release build -> unit tests -> integration tests（启动 TestMediaServer）-> coverage -> package。

核心逻辑覆盖率目标 >= 80%；覆盖率不得通过排除核心业务文件人为达标。

集成测试必须包含 T02/T03/T13/T14/T16/T18/T19；FFmpeg 使用 <10 MB 本地样本，避免依赖公网。

WPF E2E 首版允许以人工冒烟为主；自动化 UI 测试作为 Beta 后增强项，不阻塞 Sprint 1。

## 15.4 重点站点兼容性回归

站点兼容性测试不依赖固定公网视频永久存在。测试负责人维护一组“当前可公开访问、非 DRM、体积适中”的 RC 测试 URL，并记录测试日期与内容 ID。

PR/普通 CI 主要使用本地 fixture、录制后的脱敏响应和 TestMediaServer；真实 YouTube/Bilibili/Douyin/TikTok 回归至少在每个 Release Candidate 执行一次。

重点站点任何一个 Beta 必验用例失败，必须区分 Core 回归、Adapter 失效、平台临时故障/地区限制；不得以“网站变化”为理由跳过诊断。

公开站点测试必须遵循正常访问频率；不得通过自动验证码绕过、指纹规避、高频重试等方式制造通过结果。

# 16. 验收标准

## 16.1 总体验收门槛

所有 P0/P1 验收用例通过；不存在会产生损坏文件、任务状态错乱或泄露敏感 Header 的已知缺陷。

程序在 Windows 10/11 x64 上可安装、启动、卸载；首次启动无额外开发环境依赖。

核心单元测试覆盖率 >= 80%；CI 构建和自动测试全绿。

WebView2 页面可正常导航、登录，关闭/重开应用后用户数据目录行为符合设计。

普通 MP4、HLS、DASH 三类非 DRM TestMediaServer 测试源均可完成端到端流程；同时通过 YouTube、Bilibili、抖音、TikTok 与通用网站的 v1.2 Beta 兼容矩阵。

DRM 测试源必须明确阻断，不允许误报为可下载。

下载任务异常退出后可恢复，不允许将未完成任务误标 Completed。

日志经过抽查，不得出现完整 Cookie、Authorization 或敏感签名参数。

## 16.2 Sprint 1 验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A1-01 | WebView2 浏览 | 输入 URL 可访问测试站点；导航/刷新正常 |
| A1-02 | 双探测源 | 至少能分别记录 CDP 与 WebResourceResponseReceived 事件，并由 Normalizer 去重 |
| A1-03 | MP4 识别 | T01/T02/T04/T05 均识别为媒体，不把普通 jpg/js/css 误报 |
| A1-04 | MP4 下载 | 下载后 SHA-256 与服务器源文件一致 |
| A1-05 | 取消 | 取消后任务状态 Cancelled，网络读取停止，UI 不再增长进度 |
| A1-06 | 资源上下文隔离 | 并行两个不同 Cookie/Referer 资源时互不串用 |
| A1-07 | 事件背压 | 高频事件下回调不执行重型工作；Channel/去重缓存均有界，探测主链路无 UI 卡死 |

## 16.3 Sprint 2 验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A2-01 | HLS master | T06 正确列出 1080p/720p |
| A2-02 | 归并 | T07 分片不出现在用户发现列表 |
| A2-03 | HLS 下载 | 选择任一 variant 后输出 MP4 可播放，音视频同步 |
| A2-04 | Header 传递 | 要求 Cookie/Referer 的 HLS 可在合法会话上下文下下载 |
| A2-05 | FFmpeg 取消 | 取消后子进程在限定时间内退出，无孤儿进程 |
| A2-06 | FFmpeg 退出与日志 | 取消时先请求正常退出，必要时 Kill 整棵进程树；无孤儿进程；stderr/命令中无敏感明文 |

## 16.4 Sprint 3 验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A3-01 | DASH 解析 | T08 正确识别视频/音频 Representation |
| A3-02 | DASH 下载 | 选择清晰度后输出可播放文件，音视频正确 |
| A3-03 | DRM 阻断 | T09 无下载按钮或按钮禁用，说明原因 |
| A3-04 | 断点续传 | T02 在 20%-80% 任意点暂停并重启应用后恢复，最终 SHA-256 一致 |
| A3-05 | Range 异常 | T03 不追加损坏内容 |
| A3-06 | 队列 | 3 并发下任务状态、速度、暂停恢复互不干扰 |
| A3-07 | 416 处理 | T13 能区分“本地已完整”与“断点无效”，均不产生错误拼接 |
| A3-08 | 实体版本变化 | T14 中 ETag/Last-Modified 变化后放弃旧断点并重新下载，最终 SHA-256 一致 |
| A3-09 | 加密/DRM 边界 | T20 不因 AES-128 标签直接误判 DRM；明确 Widevine/PlayReady 内容必须阻断 |

## 16.5 重点站点兼容性验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A5-01 | YouTube VOD | T21 通过；可形成完整文件；分离音视频轨必须正确 remux，音画同步 |
| A5-02 | YouTube Shorts | T22 通过；Adapter/Generic 结果无重复；标题和内容 ID 可追踪 |
| A5-03 | Bilibili | T23 通过；当前分P DASH 视频/音频轨配对正确；Referer/Context 不串任务 |
| A5-04 | Douyin | T24 通过；分享跳转和短时效 URL 可处理；无无限 403 重试 |
| A5-05 | TikTok | T25 通过；Adapter 失败时 Generic fallback 符合设计 |
| A5-06 | 通用网站 | 非重点域名的标准 MP4/HLS/DASH 仍按 Generic 链路工作，不依赖任何站点 Adapter |
| A5-07 | 降级隔离 | T26/T27 通过；禁用任意一个站点 Adapter 后其他站点与 Generic 不受影响 |
| A5-08 | 权限/挑战边界 | T28 不自动绕过 CAPTCHA/登录/地区/付费限制；UI 明确反馈 |
| A5-09 | DRM 边界 | T29 统一阻断；Adapter/ExternalResolver 不得绕过 Core DRM policy |
| A5-10 | 短时效资源 | T30 只允许一次 re-probe；新 URL/Context 形成新版本，旧值不原地覆盖 |

## 16.6 Sprint 5 / Beta 验收

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| A6-01 | 重试 | T11 自动恢复；重试次数符合配置 |
| A6-02 | 403 会话 | 允许刷新上下文再重试，不无限循环 |
| A6-03 | 崩溃恢复 | 强制结束进程后重新启动，Downloading 不被误标 Completed |
| A6-04 | 日志脱敏 | 抽查 Cookie/Authorization/token 均未明文落盘 |
| A6-05 | 长期运行 | 连续浏览/探测 4 小时，内存无持续线性增长；事件订阅无重复累积 |
| A6-06 | 安装包 | 干净 Windows 机器安装后可运行，缺 FFmpeg 时提示明确；若随包分发则许可证材料齐全 |
| A6-07 | 上下文版本刷新 | T16 403 后最多受控刷新一次；生成新 Context Version，不原地修改旧快照 |
| A6-08 | 敏感持久化 | T19 中 Cookie/Authorization/Token 不以明文存在 SQLite、日志、FFmpeg 诊断输出 |
| A6-09 | 长期事件洪峰 | T17 在持续事件负载下缓存/Channel 不越界，4 小时内内存无持续线性增长 |
| A6-10 | 站点兼容矩阵 | T21-T25 当前 RC 全部通过；每条记录测试日期、页面 URL/内容 ID、Adapter/Generic 路径和输出结果 |
| A6-11 | 站点故障隔离 | T26/T27 通过；单一 Adapter 或 yt-dlp 不可用不影响 Generic 与其他站点 |

## 16.7 性能基准

| 指标 | 首版验收目标 |
| --- | --- |
| 空闲内存 | 应用稳定后建议 < 350 MB（不含外部 FFmpeg 峰值）；WebView2 页面复杂度会影响结果 |
| 探测延迟 | 测试服务器媒体响应出现后 2 秒内出现在发现列表 |
| UI 响应 | 下载过程中 UI 操作无明显卡死；主线程不得执行网络/文件大 I/O |
| 下载吞吐 | 单流下载不应无故低于同机 curl/浏览器直连吞吐的 80%（排除服务端限速） |
| 任务规模 | 至少稳定保存 1000 条历史任务，列表分页/虚拟化后可用 |
| 事件缓存 | Channel 和去重缓存均必须有界；达到上限时按定义的背压/降级策略处理，不允许无限增长 |
| 敏感数据 | 日志与 SQLite 明文区域对测试 Cookie/Authorization/token 的检出数必须为 0 |

# 17. 发布与部署

## 17.1 发布包

Windows x64 安装包（MSIX/WiX/Inno Setup 三选一，团队统一）。

明确 WebView2 Runtime 依赖策略：Evergreen Runtime 检测/引导。

FFmpeg 采用“用户指定路径”或“随包分发”二选一；随包分发时完成相应许可证合规材料。

yt-dlp 若作为可选 ExternalResolver 随包分发，必须固定版本、提供版本/许可证清单和升级策略；若不随包分发，缺失时不得阻塞应用启动。

应用数据默认写入 %LOCALAPPDATA%\VideoDownloader；用户下载目录单独配置。

版本号采用 SemVer，例如 1.0.0-beta.1。

## 17.2 CI/CD 最低要求

restore -> build Release -> unit tests -> integration tests
        -> package -> smoke test -> artifact publish

主分支必须受保护；合并前构建与测试通过。Beta 发布应附 CHANGELOG、已知问题和安装说明。

# 18. 风险与后续演进

| 风险 | 影响 | v1.2 对策 |
| --- | --- | --- |
| 站点协议变化/Token 短时效 | 下载 403 | 独立 SiteAdapter + Generic fallback；短时效资源允许受控 re-probe；站点规则失效不得污染 Core/其他站点 |
| CDP/WebView2 API 差异 | 漏探测 | 双探测源 + Normalizer |
| HLS/DASH 复杂变体 | 部分站点不兼容 | Parser 聚焦标准语义；复杂下载交 FFmpeg；建立回归样本 |
| FFmpeg 依赖与许可证 | 发布风险 | 适配层隔离 + 许可证审查 |
| 大量分片导致 UI 噪声/内存增长 | 体验与稳定性下降 | Aggregator + segment 早过滤 + 有界 Channel + 容量/TTL 双限制去重缓存 |
| Cookie/Token 泄露 | 安全风险 | 不可变 RequestContext + 请求级 Cookie + DPAPI(CurrentUser) + 结构化日志脱敏 |
| DRM 误判 | 法律/产品风险 | ContentProtection/KEYFORMAT/EME 等综合判定；AES-128/SAMPLE-AES 不单独等同 DRM；明确 DRM 默认阻断 |
| YouTube JS challenge / PO Token /站点规则变化 | 部分格式缺失、Adapter 失败或 403 | Adapter 与 Core 隔离；Generic browser capture 永久保留；可选 yt-dlp 固定版本并可升级；不实现平台 Token/挑战绕过 |
| Douyin/TikTok 短时效签名、跳转、地区/风控挑战 | URL 很快过期、403/410、页面不可访问 | URL 视为临时资源；最多一次 re-probe；由用户在 WebView2 正常完成挑战；不做 CAPTCHA/指纹/地区限制绕过 |
| Bilibili DASH/API/页面结构变化 | 轨道配对或元数据解析失效 | 独立 BilibiliAdapter + Generic network fallback；Adapter 测试使用脱敏 fixture + RC 真实站点回归 |
| 外部解析器版本/许可/行为变化 | 构建或站点兼容风险 | ExternalResolver 可选、版本探测、受控升级；统一输出模型；第三方许可证纳入发布清单 |

## 18.1 阶段二候选

MP4 多线程分块加速。

HLS/DASH 内建下载器，减少对 FFmpeg 网络下载的依赖。

直播录制与时移。

Chrome/Edge 扩展，将外部浏览器资源发送到桌面客户端。

站点适配器独立热更新/插件包（首版先随应用发布）；插件只能增强识别，不允许绕过 DRM/权限。

重点站点扩展：YouTube 播放列表、Bilibili 多P批量、Douyin/TikTok 作者页批量等，必须另行评审速率、权限与交互，不纳入 v1.2 Beta。

任务标签、批量下载、下载完成自动整理。

# 附录 A：状态与错误码

| 错误码 | 含义 | 建议 UI |
| --- | --- | --- |
| NET_TIMEOUT | 网络超时 | 网络超时，已按策略重试 |
| HTTP_403 | 访问被拒绝/会话过期 | 刷新网页后重试 |
| HTTP_404 | 资源不存在 | 资源已失效 |
| RANGE_MISMATCH | Range/实体版本不一致 | 已放弃旧断点并准备重新下载 |
| DISK_FULL | 磁盘空间不足 | 释放磁盘空间或更改下载目录 |
| DRM_PROTECTED | DRM 保护 | 此内容受 DRM 保护，不支持下载 |
| FFMPEG_NOT_FOUND | 未找到 FFmpeg | 请配置 FFmpeg 路径 |
| FFMPEG_FAILED | FFmpeg 处理失败 | 显示脱敏后的诊断摘要 |
| MUX_INTERRUPTED | 合并过程被中断 | 可重新执行合并 |
| CANCELLED | 用户取消 | 已取消 |
| CONTEXT_EXPIRED | 请求上下文已过期且受控刷新失败 | 刷新网页后重新探测该视频 |
| RANGE_416 | Range 不可满足且本地文件并非完整实体 | 已放弃无效断点并准备重新下载 |
| SITE_ADAPTER_FAILED | 站点适配器执行失败 | 已尝试通用探测；必要时更新适配器 |
| SITE_REPROBE_FAILED | 短时效资源重新探测仍失败 | 刷新页面后重新播放并探测 |
| EXTERNAL_RESOLVER_UNAVAILABLE | yt-dlp 等可选解析器缺失/版本不兼容 | 继续使用浏览器通用探测；可在设置中修复解析器 |
| SITE_CHALLENGE_REQUIRED | 站点需要用户登录/验证码/挑战 | 请在内置浏览器中正常完成后重试 |

# 附录 B：最终交付清单

| 类别 | 必须交付 |
| --- | --- |
| 源码 | 完整解决方案、可复现构建、无本机绝对路径依赖 |
| 数据库 | SQLite migration/init 脚本 |
| 测试 | 单元/集成/E2E 测试及 TestMediaServer |
| 文档 | README、架构说明、开发/验收规范、CHANGELOG |
| 发布 | Windows x64 安装包、版本信息、依赖说明 |
| 第三方 | NuGet/FFmpeg 等第三方许可证清单 |
| 质量 | CI 记录、测试报告、已知问题清单 |
| 安全 | 日志脱敏检查、DRM 阻断检查、敏感数据持久化说明 |
| 站点兼容 | YouTube/Bilibili/Douyin/TikTok Adapter、Generic fallback、RC 兼容矩阵与当前测试记录 |
| 可选工具 | 若启用 yt-dlp：固定版本、版本探测、许可证与升级说明；缺失/失败降级验证 |

# 附录 C：关键标准与官方实现参考

HTTP Range：RFC 9110《HTTP Semantics》，重点关注 Range、Accept-Ranges、Content-Range、If-Range、206 与 416 语义。Accept-Ranges 仅为能力提示，不是客户端发送 Range 的硬前置。

HLS：RFC 8216《HTTP Live Streaming》，EXT-X-KEY 定义 NONE、AES-128、SAMPLE-AES；实现不得仅依据 METHOD 判断 DRM。

WebView2：Microsoft WebView2 CoreWebView2.WebResourceResponseReceived 与 CDP 文档；WebResourceResponseReceived 用于观察已实际发送的请求/收到的响应，跨来源仍需自行归一化去重。

.NET HTTP：Microsoft Learn《Use the IHttpClientFactory》及故障排查文档明确提示 CookieContainer 可能随 Handler 池共享；本项目因此采用请求级 Cookie、UseCookies=false。

.NET Process：Process.CloseMainWindow 仅适用于有图形主窗口的进程；FFmpeg 取消使用 stdin 正常退出 + 超时 Kill(entireProcessTree:true)。

Windows DPAPI：System.Security.Cryptography.ProtectedData，仅 Windows 支持；本项目使用 CurrentUser 保护需跨重启保存的敏感 RequestContext 字段。

站点兼容参考：yt-dlp 官方 Supported sites/Extractors 用于评估站点解析变化；其存在不构成产品兼容保证。YouTube 等站点会持续调整 JS challenge/访问策略，发布验收必须以当前真实测试为准。

参考项目（仅作为实现/回归研究）：yt-dlp（站点 Extractor 与 Generic fallback）、N_m3u8DL-RE（HLS/DASH 下载实现参考）。第三方代码是否直接复用须单独做许可证和集成评审。

## 最终 Definition of Done

v1.2 额外冻结条件：YouTube、Bilibili、Douyin、TikTok 四个 Adapter 与 Generic fallback 必须互相隔离；MediaVariant 多 Track 契约不得退化为单 URL；A5 系列站点验收和 A6 Beta 验收全部通过后方可发布。

当且仅当：本文件第 16 章 Beta 验收条件通过、自动测试通过、T02/T03/T13/T14/T16/T18/T19/T20 关键场景通过、发布包在干净 Windows 环境完成冒烟测试、无未关闭 P0/P1 缺陷、第三方许可证与安全检查完成，首个 Beta 方可视为达到交付条件。任何通过修改数据库状态、绕开状态机、禁用日志脱敏或关闭 DRM 阻断来“通过测试”的实现均视为验收失败。